Раздел 9. Подпрограмма

«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района»

9.1. Паспорт подпрограммы

«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района»

| Наименование подпрограммы |  | «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Октябрьского района, повышение уровня благоустройства территорий Октябрьского района по озеленению, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы |  | МУ Служба «Заказчика», главы муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий; обеспечение современного озеленения территории района; обеспечение освещения улиц района; обеспечение санитарного благополучия территории района; содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства; повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого |
|  | «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭУ администрации Октябрьского района | Средства консолидированного бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Министерство ЖКХ РО | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | В результате реализации подпрограммы прогнозируется: Достижение целевых показателей подпрограммы, повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустроенности территории проживания, увеличение фактически благоустроенных территорий района. |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 9.2. Общая характеристика

сферы реализации подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области благоустройства территорий Октябрьского района.

Территория Октябрьского района характеризуются средним уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (площади, улицы, пешеходные зоны, иные территории) и места массового отдыха населения (парки¸ скверы), что ухудшает условия проживания населения Октябрьского района.

Важнейшим аспектом в реализации вопроса улучшения уровня и качества жизни населения является создание органами местного самоуправления Октябрьского района условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования на территории района.

Общее количество общественных территорий Октябрьского района 63 ед. общей площадью 416920 кв.м.

Общее количество мест массового отдыха населения на территории Октябрьского района (парки, скверы, аллеи)  составляет 15 ед., общей площадью 213156 кв.м., из них количество благоустроенных территорий мест массового отдыха населения на территории Октябрьского района  на 2017 год составляет  3 ед. (скверы) площадью 98640 кв.м.

Таким образом, общее количество мест массового отдыха населения на территории Октябрьского района, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2017 год, составляет 12 ед. площадью 114516 кв.м.

В области текущего содержания территории района можно выделить следующие направления:

- организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий;

- обеспечение современного озеленения территории района;

- обеспечение освещения улиц района;

- обеспечение санитарного благополучия территории района;

- содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.

Учитывая то, что в течение последних лет благоустройству территории Октябрьского района уделяется большое внимание, район с каждым годом становится более чистым, зеленым, ухоженным, но проблемы в данной сфере решены не полностью.

Общее количество дворовых территорий Октябрьского района (включая дворовые территории образованные группой многоквартирных домов) составляет 213 ед. общей площадью 342652 кв.м., из них, благоустроенных дворовых территорий 71 ед. что составляет 33,3% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Доля населения, проживающая в многоквартирных домах с благоустроенными  дворовыми территориями от общего числа жителей Октябрьского района составляет 6 %.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Текущее состояние большинства дворовых территорий  не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Учитывая состояние дворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на данной территории. В   результате   проведенного обследования территории определены участки района, которые находятся в   крайне неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление обустройства детских игровых площадок, которое поможет решить проблему организации досуга детей. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости приобретение оборудования для детских игровых площадок и их обустройство является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий.

Особое направление планируемых мероприятий представляет собой система мер, направленная на поддержание и развитие инициативы жителей района по благоустройству территории рядом с местом жительства.

Несмотря на устойчивую положительную динамику по содержанию объектов озеленения района существует ряд проблем, требующих срочного решения.

Значительная часть зеленых насаждений района достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Постоянно увеличивается необходимость дополнительного покоса травы по улицам, на которых ранее данный вид работ не осуществлялся или производился частично.

Общая протяженность сетей наружного освещения улиц и площадей составляет 447 км. Количество светильников, находящихся на обслуживании 4941 шт.

Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по ремонту сетей наружного обеспечения. Необходимо проведение замены вышедших из строя проводов, светильников, осветительного оборудования.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на окраинных территориях населенных пунктов района, дворовых территориях, а также территориях бюджетных учреждений, решению которого необходимо уделить дополнительное внимание.

Для предупреждения заболеваний животных и людей инфекциями, в районе осуществляется отлов безнадзорных животных и дезинсекция территорий против клещей.

По внешнему облику района оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Поэтому вопрос содержания малых архитектурных форм в надлежащем состоянии является одним из важнейших и требует увеличения финансирования.

Подпрограмма направлена на обеспечение наилучших условий и повышение уровня качества жизни жителей Октябрьского района.

Реализация подпрограммы в полном объеме позволит:

обустроить детские игровые площадки с установкой нового оборудования;

увеличить (сохранить) уровень озеленения;

уменьшить количество аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

повысить освещенность улично-дорожной сети;

содержать в исправном состоянии объекты внешнего благоустройства;

улучшить экологическое состояние территорий района.

Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в улучшении уровня качества жизни жителей района.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в обеспечении экономии электроэнергии по уличному освещению, снижений экономического ущерба от аварий сухостойных деревьев.

Экологическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы, на которые ответственный исполнитель и участники не могут оказать непосредственного влияния.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на макроэкономических показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развития социальной сферы, экономики Октябрьского района.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение;

- возможность внесения в установленном порядке изменений в План реализации подпрограммы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Будет реализован комплекс работ по информационному сопровождению подпрограммы, размещению информации на официальных сайтах, в печати, что позволит обеспечить открытость и подотчетность реализации мероприятий подпрограммы.

- Раздел 9.3. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Октябрьского района, повышение уровня благоустройства территорий района по озеленению, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района.

Основные задачи:

организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий;

обеспечение современного озеленения территорий;

обеспечение освещения улиц;

обеспечение санитарного благополучия территорий;

содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства;

ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно перечню минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на данные цели;

ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- площадь благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Октябрьского района);

- количество муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.);

- площадь муниципальных территорий общего пользования;

- доля благоустроенных  муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий;

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 3 к подпрограмме.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2018 - 2022 годов. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Октябрьского района, позволит удовлетворить граждан техническом состоянием дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Раздел 9.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы

Достижение целей и решения задач подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территорий района.

Данное мероприятие включает:

- работы по озеленению территорий района, в том числе, снос аварийных деревьев, посадку новых деревьев и кустарников, уходные работы за деревьями и кустарниками, выкос карантинной растительности, уходные работы за газонами, посадку цветников и уходные работы за ними;

- работы по уборке территорий района, за исключением уборки дорог, в том числе уборку площадей, скверов, бульваров, мест отдыха населения, ликвидацию свалочных очагов;

- финансовую аренду (лизинг) специализированной техники в целях благоустройства района в части уборки территорий, за исключением автомобильных дорог;

- приобретение средств малой механизации и оборудования;

- приобретение специализированной техники;

- изготовление с установкой информационных досок.

Основное мероприятие 3.2. Организация освещения улиц.

Данное мероприятие обеспечивает освещение улиц  в темное время суток, содержание и ремонт светильников, линий электропередач трансформаторных подстанций и других элементов сетей наружного освещения, а также приобретение, монтаж и подключение праздничной иллюминации.

Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территорий района.

Данное мероприятие включает выполнение работ, оказание услуг:

- обустройство детских площадок и приобретение оборудования для детских площадок (с монтажом), что позволяет создать благоприятные условия для отдыха детей;

- отлов бродячих животных, включающих работы по отлову безнадзорных животных и уборку трупов погибших животных;

- барьерную обработку: дератизация и дезинсекция, включающую обработку скверов, парков, мест отдыха жителей от клещей;

- текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм - памятников, лавочек, скамеек, урн, информационных досок и других малых архитектурных форм на территории района в целях совершенствования эстетического состояния;

- обустройство и ремонт контейнерных площадок, включающих работы по ремонту существующих контейнерных площадок, установка ограждения, устройства основания вновь обустраиваемых контейнерных площадок;

- сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего на территории Октябрьского района.

Информация о мероприятиях подпрограммы отражена в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по организации и проведению благоустройства дворовых и прилегающих территорий, обеспечению современного озеленения, обеспечению освещения улиц, обеспечению санитарного благополучия территорий района, содержанию в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства.

- Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного бюджетов, бюджета Октябрьского района, внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2022 годах составляет ______ тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – _______ тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – ________ тыс. рублей;

за счет средств бюджета Октябрьского района – ________ тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (в том числе средства собственников помещений в многоквартирных домах) – ________ тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет бюджета Октябрьского района, устанавливается решением Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

Информация о расходах областного бюджета, консолидированного бюджета района  на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 9.6. Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и территории общего пользования                            в подпрограмму  осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц                              на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район», на которых планируется благоустройство в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  в  подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района»

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение               в адресный перечень территорий общего пользования Октябрьского района, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района» наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Октябрьский район».

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования могут быть предложены для обсуждения                       и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов/бульваров

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара

- благоустройство набережной

-реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая площадка)

- устройство или реконструкция детской площадки

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека)

- благоустройство кладбища

- благоустройство территории вокруг памятника

- установка памятников

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице

- обустройство родников

- благоустройство пустырей

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- иные объекты.

К наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования относятся: парки, скверы, площади, набережные.

Адресный перечень, включаемый в подпрограмму, формируется из числа многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит ремонту, путем их отбора на основе заявок на проведение ремонта дворовой территории многоквартирного дома.

Отбор дворовых территорий для включения в подпрограмму проводится                     в соответствии с порядком и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории                        в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район», на которых планируется благоустройство и прошедших отбор утверждается в соответствии с приложением 4  к подпрограмме.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора заинтересованными лицами разрабатывается паспорт дворовой территории                   и  дизайн-проект благоустройства дворовой территории (документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории                        в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения                           по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и расчет стоимости работ, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями.

Локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, должен быть составлен в соответствии с Методикой определения сметных норм, утвержденной Приказом Минстроя России от 29.12.2016                        № 1028/пр. Методикой определения стоимости строительной продукции                         на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (МДС 81-35.2004), базисно - индексным методом,  с использованием территориальных сметных нормативов (ТЕР-2001) Ростовской области, утвержденных Постановлением Правительства Ростовской области  от 06.09.2012 № 862 (в редакции 2014 года).

Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применения индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Ростовской области по статьям затрат и индексом пересчета, действующим на данный период.

Величина накладных расходов определяется по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих обслуживающих механизмы согласно МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями).

Величина сметной прибыли определяется по видам работ от фонда оплаты труда рабочих основного производства и рабочих обслуживающих механизмы согласно МДС 81-25.2001 (приложение 1 к письму Госстроя от 18.11.2004 № АП -5536/06).

К работам по благоустройству дворовой территории относятся:

- минимальный перечень (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);

- дополнительный перечень работ (устройство пешеходных дорожек, оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, оборудование площадок для отдыха, оборудование площадок для выгула животных, устройство, информационных стендов, установка малых архитектурных форм, иные виды работ по согласованию                          с собственниками помещений в многоквартирных домах).

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ, доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, не должна быть менее 3 процентов  от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Предложения граждан по включению дворовых территорий                             в подпрограмму, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы, при условии удовлетворительного технического состояния,                                не включаемого вида работ.

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в подпрограмму,  в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы на уровне муниципального образования создаётся комиссия                        из представителей органов местного самоуправления, политических партий                         и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы после                ее утверждения в установленном порядке

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |  |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района»

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Предоставление субсидий бюджету Октябрьского района на «Формирование современной городской среды» - - благоустройство общественных территорий; 1.2. - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Средства федерального бюджета, областного бюджета, средства бюджета Октябрьского района, другие источники |  |  |  |

Приложение № 3

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района»

Адресный перечень, дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих ремонту.

| Адрес многоквартирного дома (группы домов) | Площадь дворовой территории (кв.м.) | Стоимость ремонта (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района»

Адресный перечень, общественных территорий подлежащих ремонту.

| Адрес (место расположения) общественной территории | Площадь общественной территории (кв.м.) | Стоимость ремонта (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |