Заседание Совета по инвестициям при Главе Администрации

Октябрьского района

29.06.2016 г.  	                      п. Каменоломни

09-00

Проводит  заседание:  заместитель главы администрации района по инвестиционному развитию  – главный архитектор   Протасов М.Н.

Присутствуют:

Члены Совета

Юшковская Т.В. – заместитель главы администрации района – начальник финансово-экономического управления;

Мартюк Н.В. – заместитель главы администрации по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности;

Мурашко Г.В. – начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, секретарь Совета;

Доценко О.А. – начальник отдела архитектуры и сопровождения проектов;

Григоров О.П. - председатель комитета по управлению муниципальным имущес - ством администрации;

Болдырева И.В. – начальник юридического отдела;

Симисенко М.С. - заместитель начальника управления – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ  администрации;

Повестка дня:

О планируемых к реализации инвестиционных проектах на территории Октябрьского района:

- О ходе исполнения мероприятий по внедрению Стандарта деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

- О ходе реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района.

  - ООО «Атлант», ООО «Бостон», ООО «Каскад» докладчик, Омаров Евгений Александрович;

- Строительство многоквартирных домов в п. Каменоломни, п. Персиановский

Вопрос: (повторно от 25.02.2016)  рассмотреть  вопрос жилого дома  по пер. Первомайский, 28,   о передаче  канализации в собственность Каменоломненского городского поселения.

2.2 ООО «Стройгарант» докладчик, Коляда Алексей Владимирович;

-строительство многоквартирных домов в п. Каменоломни.

Вопрос: (повторно от 25.02.2016)  подготовить письмо в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»  по разъяснению оплаты за получение техусловий.

2.3 Отдел образования,  докладчик: начальник отдела образования Цуриков Александр Дмитриевич

- Проектирование  детского сада на 120 мест в сл. Красюковская,

Вопрос: (повторно от 20.04.2016) встретиться с руководством проектной организации ООО «Зодчий» и обязать его повторно сдать проект на  экспертизу.

2.4 ИП  Ромащенко А. В., докладчик Харченко Павел Иванович

- цех по производству кормов для рыб, птиц и домашних животных

Вопрос: (повторно от 20.04.2016)  заказчику обратиться в отдел сельского хозяйства Администрации района для получения разрешения о снятии плодородного слоя с участка.

2.5 ООО «Новошахтинский кирпичный завод» докладчик Мартыненко Сергей Валерьевич

- реконструкция кирпичного завода

Вопрос: (повторно от 20.04.2016) необходимо перезаключить договор с КУМИ по земле под карьер.

# 2.6 ООО «Гринпик»,  докладчик Пик Оксана Игоревна

- строительство предприятия ж/б изделий специального назначения

Вопрос: (повторно от 20.04.2016) в настоящее время заказчиком оформлен техплан на объект незавершенного строительства, после получения свидетельства о регистрации проекта будет продлен договор аренды земельного участка, строительство объекта будет продлено при наличии финансовых средств.