УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 17.06.2021 г. |
|  | Присутствовали: Овчиева Л.В., Федосеев С.В., Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Герасименко И.Ю. Чеботарева Я.С., Костомарова Ю..В., Смирнов С.С. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | 1. О сдачи статистической отчетности за 1 полугодие по разделу «Инвестиции». Докладчик: Мурашко Г.В. - начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования. Решили: Отработать со структурными подразделениями Администрации района, поселениями и коммерческими организациями своевременную сдачу отчетности за 1 полугодие до 20.07.21 г. | Мурашко Г.В. | До 20.07.21 |
| 2. | О ходе реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района |  |  |
| 2.1. | Докладчик: Отдел образования: - Строительство детского сада на 120 мест сл. Красюковская. Решили: Продлить разрешение на строительство до 01.12.2021 | Тараско А.А. | До 30.06.21 |
| 2.2. | Докладчик: Отдел образования: - Реконструкция МБОУ СОШ №77 в п. Казачьи Лагери. - Решили: Продлить разрешение на строительство до 31.12.2021 | Тараско А.А. | До 30.06.21 |
| 2.3. | Докладчик: Отдел образования: - Реконструкция МБОУ СОШ № 61 в п. Персиановский. Решили: Продлить разрешение на строительство до 31.12.2021 | Тараско А.А. | До 30.06.21 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования                    Г.В. Мурашко