УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 30.03.2021 г. |
|  | Присутствовали: Федосеев С.В., Юшковская Т.В., Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Герасименко И.Ю. Чеботарева Я.С., Костомарова Ю..В., Смирнов С.С. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | 1. Об итогах инвестиционной деятельности за 2020 год и планы на 2021 год. Докладчик: Федосеев С.В. – заместитель главы Администрации района. Решили: Доклад принять к сведению, отработать свободные мощности энергоресурсов по Персиановскому и Коммунарскому поселениям | Федосеев С.В Мурашко Г.В. | 01.05.2021 |
| 2. | О ходе реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района |  |  |
| 2.1. | Докладчик: Калинов Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ТИБЛ-Груп», учредитель ООО «Иннова» - Строительство завода стеновых материалов мощностью 50 млн. шт. кирпича в год, Кривянское сельское поселение. Решили: Получить заключение об окончании строительства завода в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора и Региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области, подготовить документацию для ввода объекта в эксплуатацию. | Калинов А.В Герасименко И.Ю. | 01.10.2021 |
| 2.2. | Докладчик: Мамедяров Ниджат Филестанович – индивидуальный предприниматель: - Строительство логистического центра овощной продукции, Краснокутское сельское поселение Решили: Снять данный объект с учета в Региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области, подготовить пакет документов для получения разрешения на строительство, согласно статьи 51 Градостроительного кодекса. | Мамедяров Н.Ф. Герасименко И.Ю. | 01.06.2021 |
| 2.3. | Докладчик: Гурьева Клавдия Николаевна – исполнительный директор ООО «ЭкоСтройДон»: - Строительство мусороперерабатывающего завода, Краснокутское сельское поселение Решили: В связи с истечением срока договора аренды (21.05.2021), совместно с КУМИ Администрации Октябрьского района рассмотреть возможность предоставления земельного участка (продление договора аренды или выход на аукцион). Рассмотреть вопрос о погашении задолженности по арендной плате за землю. | Гурьева К.Н. Прохоренко Е.Н. | 01.05.2021 |
| 2.4. | Докладчик: Макеева Людмила Валерьевна – финансовый директор ООО «Агрокомбинат «Ростовский» - Строительство завода по глубокой переработке сои, Краснолучское сельское поселение Решили: Подготовить и согласовать график погашения задолженности по арендной плате за землю, рассмотреть возможность реализации проекта. | Яковлев В.С. Макеева Л.В. Прохоренко Е.Н. | 01.05.2021 |
| 2.5. | Докладчик: Коваленко Олег Николаевич – индивидуальный предприниматель: - Строительство спортивного комплекса, Каменоломненское городское поселение Решили: В связи с разделом земельного участка разработать проектную документацию и получить разрешение на строительство | Коваленко О.Н. Герасименко И.Ю. | 01.05.2021 |
| 2.6. | Докладчик: Лушников Вадим Александрович – ООО «Донворк» - Строительство центра семейного отдыха, Бессергеневское сельское поселение Решили: Представленную информацию принять к сведению, погасить задолженность по арендной плате за землю, разработать проектную документацию и получить разрешение на строительство | Лушников А.О. Прохоренко Е.Н Герасименко И.Ю. | 01.06.2021 |
| 2.7. | Докладчик: Сенаторов Николай Александрович – индивидуальный предприниматель: - Строительство предприятия по производству чипсов и снеков, Краснокутское сельское поселение Решили: Вопросы по строительству объекта согласовать с отделом архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, получить разрешение на строительство. | Сенаторов Н.А. Герасименко И.Ю. | 01.06.2021 |
| 2.8. | Докладчик: Налбандян Санасар Сосович – индивидуальный предприниматель: - Строительство складских помещений и СТО, Красюковское сельское поселение Решили: Получить градостроительный план на земельные участки, приступить к разработке проектной документации для получения разрешения на строительство, погасить задолженность по арендной плате за землю. | Налбандян Герасименко И.Ю. Прохоренко Е.Н. | 01.06.2021 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования                    Г.В. Мурашко