УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 05.04.2023 г. |
|  | Присутствовали: Овчиева Л.В., Федосеев С.В., Юшковская Т.В., Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Герасименко И.Ю. Чеботарева Я.С. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | О своевременной сдаче годовой ежеквартальной статистической отчетности в соответствии с Реестром инвестиционных проектов за 2022 год. О своевременной ежеквартальной статистической отчетности в соответствии с Реестром инвестиционных проектов за 1 квартал 2023 года. Докладчик: Мурашко Галина Владимировна - начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования. Решили: Доклад принять к сведению. | Федосеев С.В. Мурашко Г.В. Чеботарева Я.С. | До 01.04.2023 До 20.04.2023 |
| 2. | О ходе реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района |  |  |
| 2.1. | ООО «ДонМетан» - Реконструкция многотопливного автозаправочного комплекса (МАЗК) участка КПГ. Докладчик: Директор ООО «ДонМетан» Иванова Ирина Николаевна О проблемах, возникших при реконструкции комплекса и установки по производству сжижения природного газа. Решили: Отработать с архитектурой подготовку проектной документации и документации для прохождения экспертизы. | Герасименко И.Ю. Иванова И.Н. | До 01.06.2023 |
| 2.2. | ИП Рожок Виктор Борисович – Строительство цеха горячего цинкования. Докладчик: Рожок Виктор Борисович директор цеха горячего цинкования. Решили: Зарегистрировать договор аренды земельного участка в Росреестре. Подготовить градостроительный план. | Герасименко И.Ю. Рожок В.Б. | До 01.06.2023 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования                    Г.В. Мурашко