УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 09.08.2023 |
|  | Присутствовали: Овчиева Л.В., Федосеев С.В., Мурашко Г.В., Мартюк Н.В., Герасименко И.Ю., Юшковская Т.В., Прохоренко Е.Н., Сватеев А.М., Симисенко М.С. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | О текущей работе и перспективах освоения объема инвестиций в Октябрьском районе в 2023 году докладчик Мурашко Галина Владимировна Решили: Информацию принять к сведению и исполнению | Федосеев С.В. Мурашко Г.В. | До 30.12.2023 |
| 2. | О ходе реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района |  |  |
| 2.1. | Строительство школы на 600 мест в поселке Каменоломни, докладчик директор МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района» Сватеев Александр Михайлович Решили: Подготовить пакет документов по проектированию проекта в министерство строительства Ростовской области и «Ростовоблстройзаказчик» | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Прохоренко Е.Н. Сватеев А.М. Симисенко М.С. | До 01.10.2023 |
| 2.2. | «Стационар на 40 коек (15-дневного и 25-круглосуточного пребывания) участковой больницы поселка Персиановский», докладчик директор МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района» Сватеев Александр Михайлович Об отработке дорожной карты по мероприятиям в реализации проекта Решили: Провести регистрацию на участок перехода права от муниципального образования Персиановское сельское поселение в государственную собственность Ростовской области | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Прохоренко Е.Н. Сватеев А.М. Степаненко Д.В. | До 01.10.2023 |
| 2.3. | Реконструкция ФОКа в х. Ильичевка, докладчик директор МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района» Сватеев Александр Михайлович Решили: Направить повторно в адрес Губернатора Ростовской области проект обращения с просьбой рассмотреть возможность выделения денежных средств из областного бюджета в 2024 году на выполнение строительно-монтажных работ | Федосеев С.В. Мурашко Г.В. Сватеев А.М. Кашпор Ю.В. | До 01.10.2022 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования                    Г.В. Мурашко