УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 11.08.2020 г. |
|  | Присутствовали: Федосеев С.В. Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Чеботарева Я.С., Юшковская Т.В., Мартюк Н.В., Болдырева И.В., Смирнов С.С., Бирюкова Е.М. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | О ходе реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 1.1. | ИП Мамедяров Н.Ф., докладчик Мамедяров Ниджат Филестанович -строительство логистического центра овощной продукции Решается вопрос с финансированием. Оформляют документы для регистрации в Росреестре объекта незавершенного строительства. Решили: отработать с КУМИ продление договора аренды земли и до конца сентября оформить регистрацию договора в Росреестре | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Симисенко М.С Мамедяров Н.Ф. | 30.09.2020 |
| 1.2. | ИП Сенаторов Н.А., докладчик Сенаторов Николай Александрович - строительство предприятия по производству чипсов и снеков Установлены металлоконструкции производственного здания. Полы залиты бетоном, подведены инженерные коммуникации. Ведется подведение электричества и подключение здания к энергоснабжению. Решили: отработать с КУМИ продление договора аренды земли и до конца сентября оформить регистрацию договора в Росреестре | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Огнев В.Н. Сенаторов Н.А. | 01.10.2020 |
| 1.3. | ООО «Донворк», докладчик Лушников Олег Александрович - строительство центра семейного отдыха Разработана дорожная карта, разработка проекта в стадии завершения, разработан градплан. Решили: Все мероприятия дорожной карты согласовывать с отделом архитектуры и сопровождения проектов | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Гудков А.М.. Лушников А.О. | 01.12.2020 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития                                                                              Г.В. Мурашко