УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 03.07.2023 г. |
|  | Присутствовали: Овчиева Л.В., Федосеев С.В. Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Чеботарева Я.С., Юшковская Т.В., Страданченко Е.Г. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | 1. О сдачи статистической отчетности за 1 полугодие по разделу «Инвестиции». Докладчик: Мурашко Галина Владимировна - начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования. Решили: Отработать со структурными подразделениями Администрации района, поселениями и коммерческими организациями своевременную сдачу отчетности за 1 полугодие до 20.07.23 г. | Мурашко Г.В. | До 20.07.23 |
| 2. | О ходе реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 2.1. | Реализация проекта размещения ипподрома на территории ст. Кривянской Докладчик Страданченко Евгений Георгиевич Об отработке дорожной карты по мероприятиям в реализации проекта размещения ипподрома на территории ст. Кривянской Решили: Разработать проект внесения изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Кривянское сельское поселение» в части функциональной зоны | Федосеев С.В. Прохоренко Е.Н. Герасименко И.Ю. Страданченко Е.Г. | 01.10.2023 |
| 2.2. | ООО «Иннова», докладчик: Копейкин Константин Иванович - генеральный директор ООО «Иннова» Решили: Разработать проект реконструкции завода ООО «Иннова» | Федосеев С.В. Прохоренко Е.Н. Герасименко И.Ю. Копейкин К.И. | 01.10.2023 |
| 2.3. | ООО «МАК-Лоджистик», докладчик главный инженер Крылов Николай Александрович Строительство «Многофункциональной зоны дорожного сервиса» Решили: Отработать с отделом архитектуры подготовку документов для ввода объекта в эксплуатацию | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Крылов Н.А. | 01.09.2023 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития                                                                              Г.В. Мурашко