УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 09.07.2020 г. |
|  | Присутствовали: Федосеев С.В. Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Чеботарева Я.С., Юшковская Т.В., Мартюк Н.В., Болдырева И.В., Смирнов С.С., Бирюкова Е.М. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | О ходе реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 1.1. | ИП Коваленко О.Н., докладчик Коваленко Олег Николаевич -строительство спортивного комплекса Приступили к вырезке деревьев, забор грунта. Разрабатывают проектную документацию. Решили: согласовать технические условия по подключению инженерной инфраструктуры: эл. энергия, газоснабжение, водоснабжение. | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Симисенко М.С Коваленко О.Н. | 01.10.2020 |
| 1.2. | ИП Арутюнова В.К., докладчик Арутюнова Виктория Константиновна - строительство блокированной жилой застройки Получено разрешение на строительство. Выполнены фундаментные работы. Решили: согласовывать этапы выполненных работ с сектором по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Симисенко М.С Арутюнова В.К. | 10.12.2020 |
| 1.3. | ИП Козина Т.В., докладчик Козина Татьяна Валентиновна - строительство блокированной жилой застройки Выполнены геология и геодезия участка, подготавливаются расчеты на получение техусловий по газо-электро-водоснабжению. Решили: согласовывать этапы выполненных работ с сектором по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Симисенко М.С Козина Т.В. | 10.12.2020 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития                                                                              Г.В. Мурашко