УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 08.06.2020 г. |
|  | Присутствовали: Федосеев С.В. Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Чеботарева Я.С., Юшковская Т.В., Мартюк Н.В., Болдырева И.В., Смирнов С.С., Бирюкова Е.М. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | О внесении изменений в план проведения оценки регулирующего воздействия на 2020 год | Федосеев С.В. Мурашко Г.В. | 08.07.2020 |
| 2. | О ходе реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 2.1. | ИП Резников Р.А., докладчик Резников Руслан Анатольевич: - строительство кафе Выполнены стены, установлен забор по всему периметру. Решили: рассмотреть вопрос финансирования проекта | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Симисенко М.С Резников Р.А. | 30.06.2020 |
| 3.2. | ООО «Областная федерация гребли на байдарках и каноэ», докладчик Чаусов Олег Валерьевич -строительство центра гребных видов спорта Приступили к строительным работам, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Решили: приступить к подготовке документов по вводу в эксплуатацию, устранить все замечания, сделанные отделом архитектуры и сопровождения проектов Администраии Октябрьского района | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Гудков А.М. Чаусов О.В. | 30.06.2020 |
| 3.3. | ИП Едаменко Д.А., докладчик Едаменко Дмитрий Аркадьевич - реконструкция АГЗС Внесли изменения в проектную документацию, скорректировали разрешение на строительство и повторно подали документы в госстройнадзор. Решили: необходимо устранить замечания госстройнадзора | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Безрукавая О.В. Едаменко Д.А. | 1.09.2020 |
| 3.4. | ИП Сенаторов Н.А., докладчик Сенаторов Николай Александрович - строительство предприятия по производству чипсов и снеков Ведется подведение электричества и подключение зданий к электроснабжению. Решили: внести корректировку в проектную документацию | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Огнев В.Н Сенаторов Н.А. | 30.06.2020 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития                                                                              Г.В. Мурашко