УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 16.03.2023 г. |
|  | Присутствовали: Овчиева Л.В., Федосеев С.В., Юшковская Т.В., Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Герасименко И.Ю. Чеботарева Я.С. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | О своевременной сдаче ежемесячной и ежеквартальной статистической отчетности в соответствии с Реестром инвестиционных проектов на 2022 год. Докладчик: Мурашко Галина Владимировна - начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования. Решили: Доклад принять к сведению. | Федосеев С.В. Мурашко Г.В. Чеботарева Я.С. | 16.03.2023 |
| 2. | О ходе реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района |  |  |
| 2.1. | О реализации проекта размещения ипподрома на территории ст. Кривянской Докладчик: Страданченков Евгений Георгиевич - глава Администрации Кривянского сельского Решили: Всем членам рабочей группы отработать мероприятия в соответствии с дорожной картой | Федосеев С. В. Мурашко Г.В. Герасименко И.Ю. Прохоренко Е.Н. Страданченко Е.Г. | В соответствии с дорожной картой |
| 2.2. | Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, Красюковское с/п Докладчик: Тараско Анна Владимировна Решили: Отработать дорожную карту мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатации объекта, сдать объект 01.06.2023 г. | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Тараско А.В. | 01.06.2023 |
| 2.3. | Капитальный ремонт МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского Докладчик: Тараско Анна Владимировна Решили: Отработать дорожную карту мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатации объекта, сдать объект 01.09.2023 г. | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Тараско А.В. | 01.09.2023 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования                    Г.В. Мурашко