УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 20.10.2020 г. |
|  | Присутствовали: Федосеев С.В. Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Чеботарева Я.С., Юшковская Т.В., Мартюк Н.В., Болдырева И.В., Смирнов С.С., Бирюкова Е.М. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | О своевременной сдаче ежемесячной и ежеквартальной статистической отчетности в соответствии с Реестром инвестиционных проектов на 2020 год. | Федосеев С.В. Мурашко Г.В. Чеботарева Я.С. | Принято к сведению |
| 2. | О ходе реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 2.1. | ООО "Южное Подворье", докладчик Шубин А.О. -- строительство 1 га теплиц Решается вопрос с финансированием проекта в Россельхозбанке. | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Безрукавая О.В. Шубин А.О. | 01.05.2021 |
| 2.2. | ООО "Донской завод высоковольтных опор", докладчик Рожок О.Б. - строительство завода высоковольтных опор Завершить строительные работы до конца года | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Огнев В.Н. Рожок О.Б. | 30.12.2020 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития                                                                              Г.В. Мурашко