УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Октябрьского района,

Председатель Совета

_________________Л.В. Овчиева

| № п/п | ПРОТОКОЛ Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
|  | п. Каменоломни | 14.09.2020 г. |
|  | Присутствовали: Федосеев С.В. Мурашко Г.В., Прохоренко Е.Н., Чеботарева Я.С., Юшковская Т.В., Мартюк Н.В., Болдырева И.В., Смирнов С.С., Бирюкова Е.М. |  |  |
| № п/п | Содержание поручения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | О ходе реализации инвестиционных проектов |  |  |
| 1.1. | ООО Монолит-Юг, докладчик Кильдюшов П.В. -строительство квартала жилой застройки Поданы заявления о выдачи разрешений на строительство в отношении 2-х домов (3-х этажных, 24-х квартирных), необходимо выполнить экспертизу. Решили: все документы на получение разрешения на строительство согласовать с отделом архитектуры и получить разрешение на строительство до 10.10.2020 | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Бутенко А.В. Кильдюшов П.В. | 30.09.2020 |
| 1.2. | ООО «Иннова», докладчик Пчелинцев С.Л. - строительство завода по производству силикатного кирпича Ведутся пусконаладочные работы, автоматизация. Решили: до конца октября пройти итоговую проверку стройнадзора и выполнить благоустройство территории. | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Филимонов С.Д. Пчелинцев С.Л. | 01.11.2020 |
| 1.3. | ООО «Бауэр», докладчик Коновалов С.А. - строительство завода поливального оборудования Разработана проектная документация, направлена на экспертизу. Выполнены изыскательные работы, получены техусловия. Решили: Подготовить земельный участок к строительным работам, выполнить планировку территории и выбрать подрядчика. | Федосеев С.В. Герасименко И.Ю. Огнев В.Н. Коновалов С.А. | 01.12.2020 |

Контроль за сроками исполнения поручений возложить на секретаря Совета

– начальника отдела инвестиционного развития   Г.В. Мурашко

Заместитель председателя Совета,

Заместитель главы Администрации Октябрьского  района                                                                                       С.В. Федосеев

Секретарь Совета, начальник отдела инвестиционного развития                                                                              Г.В. Мурашко